KINETIC תוכנית עבודה — הפיכת האפליקציה לרווחית אפריל 2026 ¦ kinetic-app-lovat.vercel.app

# סיכום מנהלים

האפליקציה KINETIC היא אפליקציית כושר ותזונה מרשימה מאד — עיצוב מקצועי, Dashboard עשיר, תמיכה בעברית ואנגלית, AI Coach, מעקב מאקרו, תוכניות אימון ועוד. הבסיס הטכני (React + Vite + Node.js + SQLite) איתן ומתאים להמשך.

אולם, נמצאו שלוש בעיות קריטיות שחוסמות כל הכנסה כרגע:

1. אין עיבוד תשלום אמיתי — כפתור "שדרג" מעדכן שדה בלי לגבות כסף.

2. ה-DB תומך ב-1 משתמש בלבד — כל הנרשמים חולקים את אותה שורת נתונים.

3. כל משתמש חדש מקבל Premium בחינם אוטומטית (tier DEFAULT 'premium').

תוכנית זו מפרטת 4 שלבים לתיקון הבעיות ולהכנת האפליקציה להכנסות אמיתיות.

# מצב נוכחי — אבחון

|  | בעיה | פרטים טכניים | דחיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚨 | אין תשלום אמיתי | PaywallModal קורא PATCH /api/users/upgrade ללא Stripe / תשלום כלשהו | קריטי |
| 🚨 | DB מונו-משתמש | req.dbUserId = 1 hardcoded באוט. טבלאות users/user_stats עם CHECK(id=1) | קריטי |
| 🚨 | כולם Premium | tier DEFAULT 'premium' בסכמת DB → אף אחד לא צריך לשלם | קריטי |
| ⚠️ | אין Landing Page | אין עמוד ציבורי למבקרים חדשים והמרה למנויים | גבוה |
| ⚠️ | SQLite לא מתאים ל-SaaS | SQLite מספיק ל-MVP אך יצטרך מעבר ל-PostgreSQL בצמיחה | בינוני |
| ✅ | Auth תקין | users_auth עם JWT, bcrypt, register/login עובד | — |
| ✅ | Feature Gating קיים | checkPremium middleware, PaywallModal, PremiumBadge | — |
| ✅ | עיצוב מקצועי | Tailwind, Material Symbols, Hebrew/English i18n | — |

| שלב 1 | תיקון ה-DB — ריבוי משתמשים ⏱ שעות 2–4 |
| --- | --- |

כל קוד הצד-שרת עכשיו מניח id=1 קבוע לכל שאילתה. צריך להוסיף user_id לכל הטבלאות ולקשר כל שאילתה למשתמש המחובר.

| קובץ / פעולה | הסבר | קוד / דוגמה |
| --- | --- | --- |
| server/middleware/auth.js | שנה req.dbUserId = 1 ל-req.dbUserId = decoded.userId — יחייב שה-userId שב-JWT Token יהיה ה-ID של users_auth. | req.dbUserId = decoded.userId // קשור ל-users_auth.id |
| server/index.js — סכמת DB | הוסף עמודת user_id (INTEGER NOT NULL DEFAULT 1) לכל הטבלאות: users, user_stats, sessions, workout_sets, nutrition_logs, supplements, weight_logs, reminders, workout_plans, workout_plan_days, workout_plan_exercises, daily_readiness. הוסף INDEX על user_id בכל טבלה. | ALTER TABLE sessions ADD COLUMN user_id INTEGER NOT NULL DEFAULT 1; CREATE INDEX idx_sessions_user ON sessions(user_id); |
| server/index.js — כל ה-routes | עדכן כל SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE להכיל WHERE user_id = req.dbUserId. החלף את INSERT INTO users (id) VALUES (1) ב-INSERT OR IGNORE INTO users (user_id) VALUES (req.dbUserId). | db.prepare("SELECT * FROM user_stats WHERE user_id = ?").get(req.dbUserId) |
| שנה DEFAULT tier ל-free | בסכמה שנה tier DEFAULT 'premium' ל-tier DEFAULT 'free'. כך משתמשים חדשים מתחילים כ-free ויצטרכו לשלם לפרמיום. | tier TEXT DEFAULT 'free' |

💡  לאחר השינוי, הרץ migration script שמעדכן שורות קיימות ב-DB עם user_id=1 לכל users_auth.id קיים. בשלב הראשון ניתן לפשט ולמחוק את ה-DB ולהתחיל מחדש אם אין עדיין משתמשים אמיתיים.

| שלב 2 | Stripe — תשלומים אמיתיים ⏱ שעות 4–8 |
| --- | --- |

Stripe Checkout + Webhooks הוא הנתיב המהיר ביותר לגבות מנויים חודשיים. Stripe מנהל חיוב חוזר, כרטיסי אשראי, קבלות ואי-תשלום אוטומטית.

| קובץ / פעולה | הסבר | קוד / דוגמה |
| --- | --- | --- |
| התקן Stripe SDK | npm install stripe בצד-שרת. הוסף STRIPE_SECRET_KEY ו-STRIPE_WEBHOOK_SECRET ל-.env. | npm install stripe // .env: STRIPE_SECRET_KEY=sk_live_... STRIPE_WEBHOOK_SECRET=whsec_... STRIPE_PRICE_ID=price_... |
| POST /api/stripe/create-checkout | צור Stripe Checkout Session עם mode=subscription, price_id של המנוי החודשי, וה-customer_email של המשתמש. החזר את ה-URL להפניה. | const session = await stripe.checkout.sessions.create({ mode: 'subscription', line_items: [{ price: PRICE_ID, quantity: 1 }], success_url: `${CLIENT}/dashboard?upgraded=1`, cancel_url: `${CLIENT}/dashboard`, customer_email: user.email, metadata: { userId: req.userId }, }); res.json({ url: session.url }) |
| POST /api/stripe/webhook | האזן לאירועים: checkout.session.completed → עדכן tier=premium. customer.subscription.deleted → עדכן tier=free. השתמש ב-stripe.webhooks.constructEvent עם ה-raw body לאימות. | if (event.type === 'checkout.session.completed') { const userId = event.data.object.metadata.userId db.prepare("UPDATE users SET tier='premium' WHERE user_id=?").run(userId) } |
| עדכן PaywallModal | שנה את כפתור "שדרג עכשיו" לקריאה ל-POST /api/stripe/create-checkout וניווט ל-url שמוחזר. הסר את הקריאה הישנה ל-/api/users/upgrade. | const { url } = await authFetch('/api/stripe/create-checkout').then(r => r.json()) window.location.href = url |

💡  צור מוצר ב-Stripe Dashboard → Pricing → Monthly. מחיר מומלץ: NIS 39–59/חודש. ניתן להציע גם תוכנית שנתית (NIS 299/שנה = חיסכון של ~35%). Stripe תומך ב-ILS ישירות.

| שלב 3 | Landing Page — עמוד שיווקי ⏱ שעות 6–10 |
| --- | --- |

כרגע כל מי שנכנס לאתר רואה מיד את עמוד הלוגין. צריך עמוד ראשי ציבורי שמוכר את האפליקציה, מציג את הפיצארים ומנווט להרשמה / קנייה.

| קובץ / פעולה | הסבר | קוד / דוגמה |
| --- | --- | --- |
| / route ציבורית | הוסף Route / שמנתב ל-LandingPage.jsx (לא מוגן ב-AuthGuard). העמוד יכלול Hero section, Features, Pricing ו-CTA. | // App.jsx — הוסף לפני AuthGuard: <Route path="/" element={<LandingPage />} /> <Route path="/app/*" element={<AuthGuard>...</AuthGuard>} /> |
| Hero Section | כותרת גדולה ומושכת ("תאמן חכם יותר"), תמונת/אנימציה של ה-Dashboard, 2 כפתורים: "נסה חינם 7 ימים" (לכניסה/הרשמה) ו-"ראה איך זה עובד" (scroll לפיצרים). | // עיצוב דומה לאפליקציה עצמה — אותם צבעים (#0D0D0D רקע, lime-green) |
| Features Section | 6 כרטיסיות: AI Coach, Workout Library, Nutrition Tracker, Analytics, Plans, Supplements — עם אייקון ומשפט קצר לכל אחד. | // כל כרטיסייה: Material Symbol icon + כותרת + 2 שורות טקסט |
| Pricing Section | טבלת מחירים: Free (ללא תשלום, פיצרים בסיסיים) vs Premium (NIS XX/חודש, הכל). כפתור "שדרג עכשיו" ישירות ל-Stripe Checkout. | // Free: Dashboard, Workouts, Nutrition log // Premium: AI Coach, Analytics, Gap Filler, כל הפיצרים |
| Social Proof / Trust | הוסף counters ("כבר 500+ משתמשים"), ציטוטים קצרים, ולוגו Stripe לביטחון בתשלום. | // "המסך שלי שינה את האימונים שלי" — ניתן להמציא quote מטיפוסי משתמש לשלב הבניה |

💡  ה-Landing Page צריך להיות RTL ובעברית (הקהל הישראלי). לאחר מכן ניתן להוסיף גרסה באנגלית להרחבה. SEO: הוסף meta tags, title, og:image.

| שלב 4 | שיפורי Retention ומוניטיזציה ⏱ שבועות 2–4 |
| --- | --- |

לאחר שהתשלום עובד, השלב הבא הוא לשמור משתמשים (Retention) ולהגדיל את ה-LTV (Lifetime Value).

| קובץ / פעולה | הסבר | קוד / דוגמה |
| --- | --- | --- |
| Trial Period — 7 ימים חינם | הוסף trial_ends_at לכל משתמש חדש (7 ימים). ב-checkPremium middleware בדוק: אם במסגרת הניסיון → אפשר גישה. Stripe תומך ב-trial_period_days=7 ב-Subscription. | subscription_data: { trial_period_days: 7 } |
| Email Onboarding Flow | שלח 3 מיילים בשבוע הראשון: 1) ברוך הבא + טיפ ראשון, 2) יום 3 — הזכרת יעדים, 3) יום 6 — תזכורת לפני סיום ניסיון. | // שירות מומלץ: Resend.com (חינם עד 3,000 מיילים/חודש) // npm install resend |
| Streak + Gamification חיזוק | הציג StrakProtectionBanner (כבר קיים) עם ספירה לאחור. הוסף Milestone Notifications: "7 ימים רצוף! 🔥". Weekly recap email: "השבוע אימנת X פעמים". | // MorningCheckin.jsx כבר קיים — חבר אותו לדחיפות |
| Annual Plan Upsell | לאחר 30 ימים של מנוי חודשי, הצג popup: "עבור לשנתי וחסוך 35%" עם הדגשה כמה כסף חוסך. | // trigger after 30 days: window.dispatchEvent("kinetic:annual-upsell") |
| Analytics — עקוב אחרי Funnel | הטמע Posthog / Mixpanel (חינם) לעקוב: הרשמה → Onboarding → שימוש ראשון → Paywall hit → Conversion. | // npm install posthog-js // posthog.capture("paywall_shown", { feature: "ai_chat" }) |

💡  KPIs שכדאי למדוד: Conversion Rate (Free→Paid), Churn Rate, MRR. יעד ריאלי ראשוני: 2–5% conversion מ-free ל-paid.

# ציר זמן מסוכם

|  | שלב | משך | תוצאה עסקית |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תיקון DB — ריבוי משתמשים | 2–4 שעות | כל משתמש מחובר לנתונים שלו |
| 2 | Stripe — תשלומים | 4–8 שעות | הכנסה ראשונה אפשרית! |
| 3 | Landing Page | 6–10 שעות | המרת מבקרים חיצוניים |
| 4 | Retention & Growth | 2–4 שבועות | LTV גבוה, Churn נמוך |

# Quick Wins — ניתן לתקן עכשיו (דקות)

✓  tier DEFAULT: שנה tier TEXT DEFAULT 'premium' ל-'free' ב-server/index.js — שורה אחת, 30 שניות

✓  PaywallModal: הסר את הקריאה ל-/api/users/upgrade כדי למנוע שדרוג חינם — עד ש-Stripe מוכן

✓  Loading Google font: הוסף <link rel='preconnect' href='https://fonts.gstatic.com'> ל-index.html לטעינה מהירה יותר

✓  console.log: הסר console.log('AuthContext loading...') מ-AuthContext.jsx לפני production

✓  JWT_SECRET: החלף את 'kinetic-secret' ב-process.env.JWT_SECRET בלבד — אסור hardcoded secret

✓  OG Tags: הוסף og:title, og:description, og:image ל-index.html לשיתוף ברשתות חברתיות

התחל משלב 1 — שעתיים עבודה ואתה על המסלול הנכון.